项目章程

* **项目名称**

幼儿保教在线服务平台

* **项目经理**

何帅辰

* **项目背景**

随着二胎政策的开放，石家庄市大量幼儿家长拥有丰富的幼儿保教能力提升需求，包括如何培养孩子养成良好的行为习惯、如何培养孩子的逻辑思考能力等，而他们的主要途径是通过老一辈的经验学习或者按照自己的想法强加到孩子身上；石家庄目前拥有的托育机构数量较少；当孩子面临幼小衔接阶段，许多家长认为幼儿园所学的知识不能满足孩子上小学所必需的基础知识，所以重新在外面寻找培训机构，为孩子上一个好的小学做准备。

* **项目目标**

1.给家长有针对性推送科学育儿知识

2.家长保教遇到的疑惑线上交流

3.保教机构，早教机构，幼儿园环境创设与玩教具的案例，设计与销售

4.将家庭教育，幼儿园教育遇到的问题提供给学前教育专家来研究

5.定期给幼儿园，早教机构提供最新的教育理念，活动案例

* **项目范围**

父母课堂；

幼教社区；

学前热点；

线上咨询；

保教集市；

反馈直通车

* **进度**
  + 2020年11月上旬:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2020年11月中旬：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2020年11月下旬-12月上中旬：分配任务，进入项目构建期；
  + 2020年12月中下旬：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能孩子家长进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、核心团队说明、干系人登记册
* **签字**